# 🚀 MALAN POS – PLANNING & CHECKLIST (KẾT HỢP ĐẦY ĐỦ)

> **Mỗi VERSION (VER) là một milestone lớn.

> Mỗi VER lại chia thành các task nhỏ (checklist, code, UI/UX, feature, test...)**

---

## VER.1 – TÁCH ROUTE, GIAO DIỆN (UI/UX ĐẦU TIÊN)

### /pos (PC/Tablet)

- [x] Chuyển sang Next.js App Router (src/app)

- [x] Xài hoàn toàn TypeScript + Tailwind

- [x] Tách route /pos, /order

- [x] Chia component: CategoryTabs, ProductSearch, ProductList, OrderPanel, OrderItemList

- [x] Action bar cố định dưới cùng, order list max 10 món, scroll nếu nhiều hơn

- [x] Thêm ô scan (barcode), auto focus, bấm Space để lấy lại focus

- [x] UI responsive desktop/tablet

- [x] Bỏ toàn bộ border/gạch không cần thiết (giao diện mạch lạc)

- [x] Checklist/coding convention cho team

### /order (Mobile)

- [ ] Giao diện order cho khách hàng trên mobile

- [ ] List đơn, trạng thái, thanh toán cơ bản

---

## VER.2 – KẾT NỐI BACKEND & DATABASE

- [ ] Thiết kế API backend (RESTful)

- [ ] Kết nối POS lấy danh sách sản phẩm, add order, update stock

- [ ] Lưu log thao tác lên backend

- [ ] Xây helper lib cho quản lý order (add, remove, update)

- [ ] Xử lý error & loading state khi call API

---

## VER.3 – ĐỒNG BỘ REALTIME POS ↔ WEB ↔ APP

- [ ] Sử dụng websocket hoặc webhook đồng bộ order đa thiết bị

- [ ] Đơn web/app tự động hiển thị lên POS

- [ ] Sửa/xóa đơn đồng bộ giữa các thiết bị

- [ ] Thử nghiệm với nhiều thiết bị đồng thời

---

## VER.4 – PHÁT TRIỂN APP MOBILE (REACT NATIVE)

- [ ] Khởi tạo app React Native (Expo CLI)

- [ ] Giao diện order mobile giống web

- [ ] Đồng bộ order/product qua API

- [ ] Test sync dữ liệu mobile ↔ web ↔ POS

---

## VER.5 – PWA & OFFLINE SYNC

- [ ] Cấu hình PWA cho POS (service worker, manifest)

- [ ] Tích hợp Dexie hoặc PouchDB lưu local

- [ ] Tự động sync dữ liệu khi online trở lại

- [ ] Kiểm tra conflict khi đồng bộ

---

## VER.6 – TÍCH HỢP THANH TOÁN & IN BILL

- [ ] Tích hợp Linkly EFTPOS hoặc máy POS thật

- [ ] In hóa đơn trực tiếp hoặc PDF

- [ ] Hỗ trợ in QR/VNPAY/MOMO...

- [ ] Cho phép chọn máy in, thiết lập cấu hình bill

---

## VER.7 – POLISH UI/UX, TEST, HOÀN THIỆN

- [ ] Nâng cấp giao diện, tinh chỉnh trải nghiệm thực tế (feedback nhân viên/quản lý)

- [ ] Viết unit test cho component chính

- [ ] Seed data demo cho sản phẩm/order

- [ ] Chuẩn hóa tài liệu, hướng dẫn sử dụng

- [ ] Đánh giá lại quy trình, tối ưu thêm nếu cần

---

## TÍNH NĂNG PHỤ TRỢ / TASK LẶT VẶT

- [ ] Thêm âm thanh "beep" khi scan barcode thành công

- [ ] Báo lỗi (toast/alert) nếu mã không hợp lệ

- [ ] Thêm animation chuyển tab, highlight sản phẩm vừa add

- [ ] Tối ưu thao tác chỉ dùng bàn phím cho POS

- [ ] Đổi theme/dark mode (nếu cần)

---