mix pattern cho malanPOS

- Bố cục chính → lấy từ Square POS

  - Màn hình chia 2 cột rõ ràng:

    - Bên trái: sản phẩm dạng grid (màu sắc category + icon).

    - Bên phải: order list + thanh toán.

- Dark mode & quick add → lấy từ Toast POS

  - Cho phép chuyển theme sáng/tối tùy môi trường.

  - Có “Quick Add” cho món bán chạy (1 click thêm vào order).

- Dashboard mini → lấy từ Lightspeed POS

  - Ngay trên POSPage có thể xem nhanh doanh thu hôm nay, số đơn, món sắp hết hàng.

- Luồng mobile mượt → lấy từ Shopify POS

  - Trên mobile, modal thanh toán hiển thị dạng bottom sheet, không che hết nội dung.

- Multi-cart → lấy từ Vend POS

  - Có thể xử lý nhiều đơn song song, tiện cho quán đông khách.

## 3. Điểm yếu

❌ Data đang mock – POSPage, OrderPage, AdminPage chưa gọi API từ api.ts / useProduct / useOrder.
❌ Thiếu đồng bộ real-time – không có WebSocket hoặc SSE để cập nhật đơn hàng từ các thiết bị khác.
❌ Chưa kết nối in hóa đơn thực tế – PrintBillModal chỉ là UI, chưa gọi API in hoặc tích hợp Linkly EFTPOS.
❌ UI chưa đồng bộ – nhiều button, modal dùng style riêng → khó maintain; chưa tận dụng shadcn/ui.
❌ Chưa xử lý offline mode – chưa có cache local khi mất mạng.
❌ Thiếu UX nâng cao:

- Không có loading state khi gọi API.

- Không debounce khi search sản phẩm.

- Modal chưa có animation hoặc đóng bằng ESC / click outside.
❌ Code trùng/lỗi nhỏ:

- Alert.tsx bị duplicate function.

- Một số prop any thay vì type cụ thể.

- ProductItem lấy ảnh từ tên → dễ lỗi nếu tên sản phẩm có ký tự đặc biệt.

## 4. Đề xuất hướng xử lý

### Ngắn hạn (hoàn thiện bản chạy được)

- Kết nối API thực tế

  - Sửa POSPage, OrderPage, AdminPage dùng useProduct, useOrder gọi API từ backend.

  - Thay mock data bằng fetch từ api.ts.

- Tích hợp modal vào POSPage

  - Render ProductModal, ConfirmModal, PrintBillModal đầy đủ ở cuối POSPage.

  - Hoàn thiện logic thêm/sửa/xoá sản phẩm & in bill.

- Chuẩn hóa UI

  - Dùng shadcn/ui hoặc ít nhất tạo style thống nhất cho Button, Modal, Input, Alert.

- In hóa đơn

  - Kết nối API in (Linkly EFTPOS hoặc máy in POS qua WebUSB/WebBluetooth).

  - Áp dụng CSS print đã setup.

### Trung hạn (cải thiện trải nghiệm & hiệu năng)

- Đồng bộ real-time

  - Sử dụng WebSocket / Socket.io để sync order giữa POS ↔ Web ↔ App mobile.

- Offline mode (PWA)

  - Dùng Dexie/PouchDB để lưu product & order local, sync khi online.

- Tối ưu UX

  - Thêm animation modal.

  - Thêm loading skeleton khi fetch dữ liệu.

  - Debounce khi search sản phẩm.

  - Thêm filter nâng cao (lọc theo giá, stock...).

- Tách logic POS

  - Tách business logic ra khỏi POSPage, chuyển vào hook/service để dễ test & maintain.

### Dài hạn (nâng tầm hệ thống)

- Module báo cáo nâng cao

  - Biểu đồ doanh thu, sản phẩm bán chạy, lãi/lỗ.

- Quản lý người dùng & phân quyền

  - Admin / nhân viên, giới hạn chức năng theo role.

- Tích hợp thanh toán điện tử

  - Linkly EFTPOS, QR code thanh toán, ví điện tử.

- Đa ngôn ngữ & đa tiền tệ

  - Hỗ trợ in, thay đổi đơn vị tiền tệ.

📌 Đề xuất:

- Tách module POS thành nhiều tab: Coffee, Tea, Cake, Other… trong POSPage để đúng với yêu cầu giao diện giống Loyverse.

- Tích hợp shadcn/ui để làm UI đẹp hơn và đồng nhất.

- Bổ sung context hoặc state management (Zustand hoặc Redux Toolkit) để quản lý order, sync data real-time.

- Chuẩn bị offline mode: dùng Dexie hoặc PouchDB lưu order khi mất mạng.

- Setup layout: làm POSLayout riêng cho /pos route để chứa navbar/tabbar.

📌 Nhận xét & đề xuất nâng cấp:

- UI/UX:

  - Nên dùng component Tabs của shadcn/ui thay vì custom button để đồng bộ giao diện.

  - Thêm icon cho từng tab để dễ nhận diện (ví dụ: sản phẩm → 🛒, kho → 📦…).

- Quản lý state:

  - Nếu các module cần chia sẻ dữ liệu (VD: product & stock), nên dùng Zustand hoặc React Query để fetch và cache data từ backend.

- Chức năng CRUD:

  - ProductManager → Table list sản phẩm, form thêm/sửa, upload ảnh.

  - StockManager → Table tồn kho, filter theo danh mục.

  - OrderManager → Danh sách đơn hàng, trạng thái đơn, chi tiết.

  - Report → Biểu đồ doanh thu, báo cáo theo ngày/tháng (có thể dùng recharts).

- Tích hợp backend:

  - Các file này nên gọi API REST (GET/POST/PUT/DELETE) tới server để đồng bộ dữ liệu.

  - Nếu làm PWA offline mode thì CRUD sẽ update vào Dexie/PouchDB trước, rồi sync khi online.

📌 Điểm yếu & đề xuất nâng cấp:

- Real-time order

  - OrderPage nên lấy dữ liệu từ API (hoặc WebSocket) thay vì mock, để đồng bộ khi có đơn mới từ POS/App/Web.

- Chi tiết đơn hàng

  - Khi chọn order, hiển thị OrderSummary và list sản phẩm bằng OrderProductCard.

  - Có thể thêm action "In hóa đơn" → mở PrintBillModal.

- In hóa đơn

  - PrintBillModal cần kết nối API in hoặc gọi Linkly EFTPOS nếu có thanh toán.

  - Hỗ trợ in trực tiếp qua WebUSB hoặc WebBluetooth cho máy in POS.

- UI/UX

  - Thêm filter trạng thái đơn (pending/completed/cancelled).

  - Thêm thời gian thực (timeago.js) để hiển thị “5 phút trước” thay vì timestamp raw.

📌 Điểm yếu & đề xuất cải tiến

- Modal

  - ProductModal, PrintBillModal, ConfirmModal chưa render ở cuối POSPage. Cần hiển thị modal khi click các nút tương ứng.

- Kết nối dữ liệu

  - Hiện tại sản phẩm và order là mock, cần kết nối API hoặc WebSocket để đồng bộ POS ↔ Web ↔ Mobile.

- UX

  - Thêm hiển thị hình ảnh sản phẩm trong ProductList và OrderItemList.

  - Thêm animation khi thêm sản phẩm vào order.

- Offline Mode

  - Dùng Dexie hoặc PouchDB để lưu product & order khi mất mạng, sync khi online.

- In hóa đơn

  - Tích hợp API Linkly EFTPOS hoặc in qua WebUSB/WebBluetooth.

📌 Điểm yếu & đề xuất cải tiến

- Kết nối API

  - Hiện ProductModal submit trực tiếp vào state của POSPage, cần tách thành API call tới backend (POST/PUT/DELETE).

- Tối ưu UX

  - Thêm loading state khi submit form để tránh double click.

  - Hình ảnh nên crop/resize trước khi upload để tối ưu dung lượng.

- Offline Mode

  - Khi thêm/sửa/xoá sản phẩm, nên lưu local Dexie trước, sync khi online.

- UI nâng cấp

  - Thêm animation khi mở ProductModal.

  - Grid sản phẩm nên lazy-load khi số lượng lớn.

Tao thấy bây giờ nếu muốn làm POSPage chạy full chức năng thực tế thì chỉ cần:

- Gắn ProductModal, ConfirmModal, PrintBillModal vào cuối POSPage.

- Chuyển data mock sang API call.

- Thêm in hóa đơn thật qua Linkly hoặc máy in POS.

📌 Đề xuất cải tiến

- Chuẩn hóa theme: Thêm variant & size cho Button, Alert, Input để tái sử dụng.

- shadcn/ui integration: Nếu xài shadcn/ui thì có thể bỏ bớt các custom component cơ bản để đồng bộ UI.

- UX nâng cấp: Modal & ConfirmModal nên hỗ trợ ESC, click outside để đóng.

- Alert: Thêm icon + auto dismiss sau X giây.

4. Điểm yếu

⚠ Chưa có cơ chế phân quyền & license → chưa thể bán thương mại ngay.
⚠ Retailer mode chưa có, mới tập trung FnB.
⚠ UI chưa hoàn toàn đồng nhất (Tailwind vs shadcn/ui).
⚠ Chưa tối ưu ảnh & hiệu năng load (Next Image warnings).
⚠ Chưa có order panel đầy đủ với edit, long-press, context menu.
⚠ State management còn dùng hook cơ bản, chưa dùng Zustand / Redux → khó mở rộng logic.

5. Hướng phát triển

Giai đoạn 1 – Hoàn thiện POS FnB

- ✅ Hoàn thiện giao diện sản phẩm (đã làm).

- ➡ Hoàn thiện Order Panel: thêm sản phẩm, chỉnh số lượng, xoá, long-press để edit.

- ➡ Hoàn thiện in bill & tích hợp PrintBillModal.

- ➡ Thêm search sản phẩm & filter nâng cao.

- ➡ Đồng bộ toàn bộ UI với shadcn/ui.

Giai đoạn 2 – Retailer mode

- ➡ Thêm chế độ Retail:

  - Layout khác (barcode scan, số lượng nhập tay nhanh hơn).

  - Tắt/tối giản các tính năng FnB (ghi chú món, bàn số).

- ➡ Cho phép chuyển mode từ cài đặt (FnB ↔ Retail).

Giai đoạn 3 – License & Thương mại

- ➡ Cơ chế license key:

  - Khóa tính năng theo gói mua (FnB only, Retail only, Full).

  - Có hạn sử dụng (1 năm).

  - Check online/offline.

- ➡ Trang kích hoạt sản phẩm.

- ➡ Mã hoá dữ liệu license để tránh crack dễ dàng.

Giai đoạn 4 – Mở rộng & tối ưu

- ➡ Tích hợp database thật (PostgreSQL/MySQL).

- ➡ API bảo mật (JWT, role-based access).

- ➡ Responsive mobile để chạy trên tablet.

- ➡ Cải thiện hiệu năng load ảnh (Next Image priority + sizes).

- ➡ Theme manager (chỉnh màu chủ đạo từ setting).

6. Đề xuất kỹ thuật

- State management: Zustand hoặc Redux Toolkit.

- UI: Chuyển toàn bộ sang shadcn/ui + Tailwind.

- API: Sớm chuyển sang Next API Routes hoặc backend riêng.

- License: Có thể dùng JWT + Encryption để bảo mật.

## VER.1 – TÁCH ROUTE, GIAO DIỆN (UI/UX ĐẦU TIÊN)

### /pos (PC/Tablet)

- [] Chuyển sang Next.js App Router (src/app)

- [] kết hơp TypeScript + Tailwind + Shadcn/ui

- [] Tách route /pos, /order

- [] Chia component: CategoryTabs, ProductSearch, ProductList, OrderPanel, OrderItemList

- [] Action bar cố định dưới cùng, order list max 10 món, scroll nếu nhiều hơn

- [} Thêm ô scan (barcode), auto focus, bấm Space để lấy lại focus

- [] UI responsive desktop/tablet

- [] Bỏ toàn bộ border/gạch không cần thiết (giao diện mạch lạc)

- [] Checklist/coding convention cho team

### /order (Mobile)

- [ ] Giao diện order cho khách hàng trên mobile

- [ ] List đơn, trạng thái, thanh toán cơ bản

---

## VER.2 – KẾT NỐI BACKEND & DATABASE

- [ ] Thiết kế API backend (RESTful)

- [ ] Kết nối POS lấy danh sách sản phẩm, add order, update stock

- [ ] Lưu log thao tác lên backend

- [ ] Xây helper lib cho quản lý order (add, remove, update)

- [ ] Xử lý error & loading state khi call API

---

## VER.3 – ĐỒNG BỘ REALTIME POS ↔ WEB ↔ APP

- [ ] Sử dụng websocket hoặc webhook đồng bộ order đa thiết bị

- [ ] Đơn web/app tự động hiển thị lên POS

- [ ] Sửa/xóa đơn đồng bộ giữa các thiết bị

- [ ] Thử nghiệm với nhiều thiết bị đồng thời

---

## VER.4 – PHÁT TRIỂN APP MOBILE (REACT NATIVE)

- [ ] Khởi tạo app React Native (Expo CLI)

- [ ] Giao diện order mobile giống web

- [ ] Đồng bộ order/product qua API

- [ ] Test sync dữ liệu mobile ↔ web ↔ POS

---

## VER.5 – PWA & OFFLINE SYNC

- [ ] Cấu hình PWA cho POS (service worker, manifest)

- [ ] Tích hợp Dexie hoặc PouchDB lưu local

- [ ] Tự động sync dữ liệu khi online trở lại

- [ ] Kiểm tra conflict khi đồng bộ

---

## VER.6 – TÍCH HỢP THANH TOÁN & IN BILL

- [ ] Tích hợp Linkly EFTPOS hoặc máy POS thật

- [ ] In hóa đơn trực tiếp hoặc PDF

- [ ] Hỗ trợ in QR/VNPAY/MOMO...

- [ ] Cho phép chọn máy in, thiết lập cấu hình bill

---

## VER.7 – POLISH UI/UX, TEST, HOÀN THIỆN

- [ ] Nâng cấp giao diện, tinh chỉnh trải nghiệm thực tế (feedback nhân viên/quản lý)

- [ ] Viết unit test cho component chính

- [ ] Seed data demo cho sản phẩm/order

- [ ] Chuẩn hóa tài liệu, hướng dẫn sử dụng

- [ ] Đánh giá lại quy trình, tối ưu thêm nếu cần

---

## TÍNH NĂNG PHỤ TRỢ / TASK LẶT VẶT

- [ ] Thêm âm thanh "beep" khi scan barcode thành công

- [ ] Báo lỗi (toast/alert) nếu mã không hợp lệ

- [ ] Thêm animation chuyển tab, highlight sản phẩm vừa add

- [ ] Tối ưu thao tác chỉ dùng bàn phím cho POS

- [ ] Đổi theme/dark mode (nếu cần)